### В бизнес-центре Обручевского района создадут более 17 тыс. «квадратов» офисных пространств

09.06.2025

На пересечении улиц Обручева и Архитектора Власова продолжают строить восемнадцатиэтажное здание делового назначения, ход работ контролирует Мосгосстройнадзор. Инспекторы ведомства совершили уже восемь выездных проверок. Объект планируется завершить в 2026 году.

В деловом центре будет 17,7 тыс. кв. метров офисных помещений. Всего планируется 80 офисов разных размеров — от 52,8 до 1 214,3 кв. метра. Есть возможность объединять офисы. В здании есть четырехуровневый подземный паркинг на 162 машины.

На данный момент в бизнес-центре завершены все работы по возведению монолитных конструкций. Сейчас на этажах с 4 по 18 идет монтаж стоечно-ригельной системы. Уже установлено 1285 кубометров стеклопакетов из запланированного объема, сообщает mos.ru.

Специалисты начали устанавливать лифты и отделывать лестницы. Также проводится работа над внутренними инженерными сетями в наземной и подземной частях здания.

Строительство было начато в октябре 2023 года. Первый этаж здания будет предназначен для коммерческих и общественных зон. На площади 1,2 тыс. «квадратов» разместятся кафе, ресторан, торговые павильоны и фитнес-центр. Остальное пространство займет ресепшен с лобби и бизнес-гостиной.

Фото: mos.ru

Адрес страницы: http://obruchev.mos.ru/presscenter/news/detail/13020297.html

Управа Обручевского района города Москвы