### Выполнение работ по благоустройству территории около станции БКЛ «Воронцовская».

14.02.2023

90% работ выполнено  в рамках 2-го этапа по благоустройству территории около станции БКЛ «Воронцовская». Они проходят на ул. Академика Челомея, в Научном проезде и на участке Староколужского шоссе. Общая площадь – 9 га.

В рамках благоустройства создаются удобные подходы к станции БКЛ как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает сюда на работу или учебу.

К настоящему времени полностью завершено устройство кабельной и ливневой канализации, а также установлено  6 остановок общественного транспорта. Остальные работы выполнены в среднем на 90%.

Весной планируется:

завершить замену асфальтового покрытия на тротуарах и проезжей части;
закончить установку фонарей;
оборудовать оставшиеся наземные переходы опорами контрастного освещения;
обустроить парковки на 521 машино-место;
установить информационные пилоны;
завершить устройство газона.

Адрес страницы: http://obruchev.mos.ru/presscenter/statji/detail/11408705.html

Управа Обручевского района города Москвы